**14주차 주간 보고서 (잘하조)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **프로젝트**  **(주제)** | 식재료 공동구매 웹페이지 제작 및 개선 | |
| **프로젝트 목표** | 식재료 공동구매 웹페이지의 구현 | |
| **프로젝트 팀원 및 역할** | | |
| 역할 | | 팀원 |
| 벡엔드 영역 개발  (사용언어 : Java)  (프레임워크 : Spring boot) | | 홍성빈, 이현주 |
| 프론트 엔드 영역 개발  (사용언어 : HTML ,CSS, Javascript)  (도구 : Figma) | | 박예진, 차정은 |
| **진행사항** | 프론트엔드 : 페이지 디자인 구체화, 유효성 검사 수정,  홈페이지 비율 수정,  백엔드 : 정보변경, 회원 탈퇴, sns 로그인 | |
| **예정사항** | 프론트엔드 : 피드백에 따른 수정  백엔드 : 프론트 변경에 맞는 수정 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의 일정** | | | |
|  | **날 짜** | **장 소** | **회의내용(요약)** |
| 2주차 | 2023.3.6 | 중앙도서관 | 팀원 역할 분담 및 개발계획 수립 |
| 3주차 | 2023.03.11 | 디스코드 | 주제 재선정 및 팀원 역할 분담 |
| 4주차 | 2023.03.19 | 디스코드 | 인포메이션 아키텍처(IA) 설계  1차 와이어 프레임 설계 |
| 5주차 | 2023.03.29 | 디스코드 | 개발계획 논의 디자인 제작 |
| 6주차 | 2023.04.06 | 디스코드 | 페이지 및 로직 구현 시작 |
| 7주차 | 2023.04.11 | 디스코드 | 회원가입 로직 구현 및 페이지 제작 |
| 8주차 | 2023.04.19 | 디스코드 | 팀원간 역할 재분배 |
| 10주차 | 2023.05.03 | 디스코드 | 게시판 제작 및 로그인 로직 구현 |
| 11주차 | 2023.05.07 | 디스코드 | 게시판 로직 구현 완료 로그인 구현 오류 발생 |
| 12주차 | 2023.5.17 | 디스코드 | 로그인 구현 완료  내가 작성한 게시글 구현 |
| 13주차 | 2023.5.24 | 디스코드 | 프론트 영역에 비중을 둔 회의진행(유효성 검사, 상세페이지 제작) |
| 14주차 | 2023.06.01 | 30동 304호 강의실 | 프론트 영역에 비중을 둔 회의진행(페이지 디자인 구체화, 홈페이지 비율 수정) |